| 里程碑评审记录（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人口数据库管理系统 | 项目组名称 | 第0X组 | 实训经理 | 王悦 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 版本号 |  | V1.0.0 | 评审日期 | 2026年06月12日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程碑名称 |  | 第一里程碑（项目启动、需求分析、业务梳理、原型设计、数据库表结构初步设计） | 参加人员 | 邢永衡、戎兆涵、罗欣、宋昀哲、杨宗燃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审中问题记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  | 计划解决措施 |  |  |  |  | 完成期限（天） | 责任人 |  |  |
| 1 | 用例规约与原型图细节需进一步细化（部分业务流程图尚未完全可视化） |  | 基于需求规约v3.0.0补充完整用例规约（UC_HUK系列），使用Axure优化原型 |  |  |  |  | 2天 | （居中） |  |  |
| 2 | 数据库表结构初稿需优化索引与外键约束（重点人口、证件管理表关联待完善） |  | 数据库负责人主导ER图细化与SQL脚本优化，提交评审 |  |  |  |  | 2天 | 张三丰 |  |  |
| 3 | 需求规约中“员工入职管理”表述与整体模块不一致 |  | 统一修正为“系统通用附属功能”（操作日志、备份、提醒、导出），并更新文档 |  |  |  |  | 1天 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | （问题描述不够，可增加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ | 评审通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ | 评审通过，跟踪问题直至关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ | 评审不通过，修改问题后再次评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 再次评审时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |